Aktueller Stand:

* Fortschritt mithilfe der Git Projektansicht 🡪 Opened, Doing, Waiting for Pull Request, Closed Tickets
  + Aktuell ein drittel der Tickets im aktuellen Milestone erledigt.
* AWS Code Pipeline -> autocommit
  + Bewusst den autobuild ausgemacht 🡪 Entwickler haben meist eigenen Branch, kein AutoBuild notwendig
* <http://exwm-deploy.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/#/>
  + Beiträge erstellen
  + Beiträge bewerten
  + Beiträge anzeigen lassen
  + Schlagworte können erstellt aber nicht angezeigt werden 🡪 Zukunft?

Kommunikation

* Klar, wer was macht
* Unstimmigkeiten im Git 🡪 Branchsystem nicht ganz ideal?
* Keine Berichte
* Weeklys
* WhatsApp
* Physische Kommunikation
* GitHub Kommentare
* Vor und nach den Treffen kurze Absprache, was gemacht wurde

Probleme

* **View** war schwierig für einige
  + Einarbeitung war erfolgreich, einfache Einarbeitung
* Git Probleme
  + Git ignore
  + Branchsystem
  + Kein System für Namen, Bsp. …
    - Ticketnamen
    - Issuenumbers
    - …

Qualität

* Ziele alle im Backlog:
  + Realistisch und einhaltbar 🡪 SMART Kriterien
* Via Code Review werden Fehler im Code minimiert
* Erst pushen, wenn Code lauffähig ist

PSP:

* Keine klare Struktur
* Tickets fehlen, werden noch hinzugefügt
* Nummerierung nicht von Git in den PSP übernommen
* Erledigte Tickets darstellen, markieren als fertig?

Referenzdokument

* O.k.
* Ziele
  + KI - > Schlagworte
    - Machine Learning
  + SSO -> Optional
  + Kontakte
  + Bewertung